| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΕΡΓΑΣΙΑ: «Αποχιονισμός οδικού δικτύου Δήμου Κ. Νευροκοπίου» Αρ. μελέτης 23/2019 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Προϋπολογισμός : 74.214,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24% |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου λόγω της γεωγραφικής του θέσης, κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο μέχρι Απρίλιο), αντιμετωπίζει δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω του ψύχους και των σφοδρών χιονοπτώσεων.

Το υπάρχον δυναμικό σε μηχανήματα έργου του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, αποτελούμενο από:

- ένα Γκρέιντερ παραχωρημένο από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας σε εκτέλεση προγραμματικής σύμβασης με αρ κυκλ. ΜΕ 122158 (το μηχάνημα του Δήμου με αρ κυκλ. ΜΕ 47813 είναι παροπλισμένο),

- έναν Εκσκαφέα αρ κυκλ.: ΜΕ 48022 επίσης παροπλισμένο λόγω βλαβών,

- ένα πολυμηχάνημα Unimog με αρ κυκλ ΜΕ 112196

- έναν εκσκαφέα – φορτωτή με αρ κυκλ ΜΕ 48033) και

- έναν εκσκαφέα – φορτωτή με αρ κυκλ ΜΕ 140497

που απασχολείται με τον αποχιονισμό του δημοτικού οδικού δικτύου, δεν επαρκεί για άμεσο και ταυτόχρονο αποχιονισμό όλων των κατοικημένων περιοχών του Δήμου Κ. Νευροκοπίου που περιλαμβάνει 1 Δημοτική Κοινότητα, 16 Τοπικές Κοινότητες και 2 οικισμούς. Επιτακτική ανάγκη είναι ο άμεσος, έγκαιρος και ταυτόχρονος αποχιονισμός για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη καθημερινή λειτουργία όλων των κατοικημένων περιοχών και η διασφάλιση της οδικής επικοινωνίας τους με δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ.

Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών αφορά τη μίσθωση μηχανημάτων έργου και γεωργικών ελκυστήρων (Τρακτέρ). Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες (τοπικές κοινότητες). Στην περίπτωση που υποβάλλει προσφορά για περισσότερα μηχανήματα της ίδιας ομάδας, θα πρέπει να αποδείξει ότι τα διαθέτει στην κατοχή του. Στην περίπτωση αυτή θα κατανείμει τις ζητούμενες ώρες λειτουργίας σε περισσότερα του ενός μηχανήματα.

Η εργασία αποσκοπεί στον άμεσο και επιμελή αποχιονισμό των οδών σύνδεσης των οικισμών με το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και μεταξύ τους, όλων των οδών εντός των κατοικημένων περιοχών και του δημοτικού δικτύου εκτός ορίων οικισμών σε συνεργασία του εκάστοτε αναδόχου με το αρμόδιο Τμήμα Πολιτικής προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Κ. Νευροκοπίου. Ο αποχιονισμός όλων των οδών, ανεξαρτήτου μήκους και πλάτους - από  τον ανάδοχο, θα γίνεται άμεσα κατόπιν ειδοποιήσεως του και θα μεταβαίνει στην περιοχή ή την Τοπική Κοινότητα για τον άμεσο αποχιονισμό της/του.

Τα μηχανήματα θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη, λόγω καιρικών συνθηκών. Το αρμόδιο συντονιστικό όργανο Πολιτικής προστασίας του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, θα έχει την ευθύνη της κλήσης των μηχανημάτων που απαιτούνται κάθε φορά, χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση χρήσης όλων των μηχανημάτων.

Ο αποχιονισμός θα επικεντρώνεται αρχικά στις κεντρικές οδούς - οδικές αρτηρίες της κάθε κατοικημένης περιοχής και εφόσον διασφαλισθεί η απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων επί αυτών, στη συνέχεια θα συνεχίζει σε δευτερεύοντες οδούς και στενά, σε δρόμους που οδηγούν σε μεμονωμένες οικίες καθώς και στους αγροτικούς δρόμους που οδηγούν σε κτηνοτροφικές μονάδες για να έχουν πρόσβαση οι κτηνοτρόφοι.

Οι ώρες που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό αποτελούν εκτίμηση και δεν είναι δεσμευτικές για το Δήμο. Μοναδική δέσμευση αποτελεί η προσφορά του κάθε αναδόχου για την ωριαία αποζημίωση του. Ο κάθε ανάδοχος θα απασχοληθεί για όσο διάστημα χρειαστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Κ. Νευροκοπίου.

O κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει οικονομική προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων, γεωργικών ελκυστήρων (Τρακτέρ) ή μεμονωμένα για κάθε κατηγορία μηχανημάτων ή οχημάτων όπως περιγράφεται στον πίνακα προϋπολογισμού ( π. χ μπορεί η προσφορά του να αφορά μόνον ένα γεωργικό ελκυστήρα (Τρακτέρ).)

Όλα τα μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια και ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ειδικότερα να περιλαμβάνει κάλυψη για σωματικές βλάβες προς τρίτους και υλικές ζημιές προς τρίτους και επιπλέον πρόσθετη κάλυψη ως εργαλείου μηχανήματος έργου για σωματικές βλάβες προς τρίτους και υλικές ζημιές προς τρίτους) .

Οι ανάδοχοι υποχρεούνται:

α) Να καθαρίζουν τους δρόμους σύνδεσης των οικισμών με το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και μεταξύ τους, τους δρόμους εντός των οικισμών από τα χιόνια σε περίοδο χιονοπτώσεων, τους αγροτικούς δρόμους που οδηγούν σε κτηνοτροφικές μονάδες για να έχουν πρόσβαση οι κτηνοτρόφοι και οδούς που οδηγούν σε μεμονωμένες οικίες.

β) Σε περίπτωση πιο δυσχερών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεων) σε έναν από τους πιο πάνω αναφερόμενους τομείς με εντολή του αρμόδιου Τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Κ. Νευροκοπίου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στον αποχιονισμό περιοχών που θα του υποδειχθούν.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο χειρισμός των εκχιονιστικών μηχανημάτων με μηχανήματα/εξαρτήματα διασποράς αλατιού ή των λαστιχοφόρων φορτωτών, εσκαφέων-φορτωτών ή των διαμορφωτή γαιών ( γκρέϊντερ) και Τρακτέρ κλπ  θα γίνεται από χειριστές -  οδηγούς που έχουν το δικαίωμα χρήσης τους ( δηλαδή η άδεια χειριστή τους θα καλύπτει τις  προδιαγραφές του μηχανήματος που θα χειρίζονται)  .

Οι δικαιούμενοι υποβολής προσφοράς πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά (εκτός των δικαιολογητικών φερεγγυότητας ):

1. Φωτοτυπία της σχετικής Άδειας Κυκλοφορίας του μηχανήματος ή γεωργικού ελκυστήρα(τρακτέρ) κατά περίπτωση.

2. Φωτοτυπία της ασφάλειας του μηχανήματος ή γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) κατά περίπτωση.

3. Φωτοτυπία την Αστυνομική τους ταυτότητα.

4. Φωτοτυπία της άδειας χειριστού ΜΕ ή οδηγού γεωργικού  ελκυστήρα (τρακτέρ) κατηγορίας κατά περίπτωση.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι το προσφερόμενο μηχάνημα καλύπτει τον απαραίτητο ζητούμενο εξοπλισμό δηλαδή ότι κατέχει  Τρίγωνο, Κουβούκλιο χειριστού, περιστρεφόμενους φάρους κινδύνου, καλής κατάστασης μπαταρίες εκκίνησης, καλής κατάστασης ελαστικά, προβολείς εργασίας (εμπρός - πίσω), Αντιολισθητικές αλυσίδες ( 4 ζεύγη), Συρματόσχοινα ρυμούλκησης  .

6. Υπεύθυνη δήλωση της έδρας της επιχείρησης.

ΑΜΟΙΒΗ

Η ωριαία αμοιβή για κάθε τύπο μηχανήματος που θα υποβάλει ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος, δεν θα ξεπερνά την αμοιβή που ορίζεται στην μελέτη. Στην αμοιβή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη και ουδεμία άλλη οικονομική αξίωση δεν μπορεί να απαιτηθεί.

Κριτήριο επιλογής και ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

Κ. Νευροκόπι, 01-10-2019

Ο Συντάξας                                                   Θεωρήθηκε

Παπαστεργίου Γεώργιος                                Χαριζάνης Δημήτριος

Μηχανολόγος - Μηχανικός ΤΕ                      Τοπογράφος μηχανικός ΤΕ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΕΡΓΑΣΙΑ: «Αποχιονισμός οδικού δικτύου Δήμου Κ. Νευροκοπίου» Αρ. μελέτης 23/2019 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Προϋπολογισμός : 74.214,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24% |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη.

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων υπηρεσιών όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Δεν περιλαμβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζημίωση επιφυλακής.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τα κάτωθι :

1.1.1 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., ΕΦΚΑ σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόματος αδείας οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρέσιμων, νυκτερινών κλπ. του κάθε είδους προσωπικού (επιστημονικού διευθύνοντος την εκτέλεση της σύμβασης, τεχνικού ειδικευμένου ή όχι, προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των μηχανημάτων, των συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

Οι δαπάνες για την ασφάλιση όλου του απασχολούμενου στο έργο προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις περί Ι.Κ.Α, ΕΦΚΑ ανεξάρτητα αν η εν λόγω υπηρεσία εκτείνεται εντός ή εκτός της ασφαλιστικής περιοχής Ι.Κ.Α και τις δαπάνες ασφάλισης στο Ι.Κ.Α ή ΕΦΚΑ κλπ όλου του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού που απασχολείται στα εργοτάξια και τους λοιπούς χώρους εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ανεξάρτητα αν δεν υπάγεται όλη η παρεχόμενη υπηρεσία στις περί Ι.Κ.Α , ΕΦΚΑ διατάξεις.

1.1.2 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. για την περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος κατά την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου.

1.1.3 Οι δαπάνες αντιμετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της οδού, λήψης πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας όλων των όμορων κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης της σύμβασης και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, σε ρέματα-ποτάμια κλπ.

1.1.4 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους μηχανήματος ή άλλου εξοπλισμού που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους ανεξαρτήτως αιτίας, η απομάκρυνσή τους μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται στον τόπο εκτέλεσης της σύμβασης έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δε χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.1.5 Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο του , από πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς, από την ανάγκη εκτέλεσης της σύμβασης κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων.

1.1.6 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης (περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.1.7 Οι κάθε είδους δαπάνες για την αποθήκευση, φύλαξη, συντήρηση, επισκευή και λειτουργία των μηχανημάτων, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων προς τούτο υλικών -αναλώσιμων και μη- καυσίμων, λιπαντικών, των προβλεπόμενων στοιχείων εξοπλισμού, ανταλλακτικών κλπ.

1.1.8 Οι δαπάνες που απαιτούνται για την προμήθεια και τη χρήση των τηλεπικοινωνιακών μέσων από τον ανάδοχο όπως προβλέπεται από τους όρους δημοπράτησης, τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά τα μέλη του αναδόχου και της Υπηρεσίας που θα απασχολούνται από  τον Ανάδοχο  για  την εκτέλεση της σύμβασης και την Υπηρεσία αντίστοιχα.

1.2 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το κονδύλιο για ΦΠΑ (24%).

1.3 Ο  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.

1.4 Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το αλάτι αποχιονισμού .

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ1 : ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ

Υποχρεωτικά εξοπλισμός

Αυτά που αναφέρονται στην τεχνική προδιαγραφή .

Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για τα παρακάτω: Την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος και του χειριστού του) για εκτέλεση αποχιονισμού, αλατοδιανομής ή και των δύο, στα Δημοτικά οδικά δίκτυα του Δήμου και Τοπικών Κοινοτήτων, Οικισμών), σύμφωνα με την συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή και θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου –Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κ. Νευροκοπίου, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και  μέρα, αργίες, εξαιρέσιμες κ.λ.π., του Αναδόχου υποχρεουμένου να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών και την φόρτωση αλατιού.

Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτός που αρχίζει με την παρουσία των χειριστών μετά από εντολή της Υπηρεσίας και περατώνεται αυτός ο χρόνος με την αποχώρηση αυτών μετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας. Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαμβάνονται η εκτέλεση των εργασιών αποχιονισμού, αλατοδιανομής ή και των δύο.

Δεν περιλαμβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζημίωση επιφυλακής. Σε περίπτωση μη απασχόλησης του μηχανήματος έργου δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται μόνο από το Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Δήμου Κ. Νευροκοπίου. .

Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε είδους ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη και έντεχνη εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της μελέτης (Τιμή για 1 ώρα εργασίας αποχιονιστικού μηχανήματος πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου,  περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία).

Αποχιονιστικό Μηχάνημα με Λεπίδα Αποχιονισμού Αλατοδιανομέα .

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 65,00

ΑΡΘΡΟ 2: ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ (JCB)

Υποχρεωτικά Παρελκόμενα Μηχανήματος

Αυτά που αναφέρονται στην τεχνική προδιαγραφή .

Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για τα παρακάτω: Την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος και του χειριστού του) για εκτέλεση αποχιονισμού στα Δημοτικά οδικά δίκτυα του Δήμου και στις Τοπικές Κοινότητες και Οικισμούς σύμφωνα με την συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή και θα  συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από την Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου Δήμου Κ. Νευροκοπίου, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και μέρα, αργίες, εξαιρέσιμες κ.λ.π., του Αναδόχου υποχρεουμένου να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών κ.λ.π.

Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτός που αρχίζει με την παρουσία των χειριστών μετά από εντολή της Υπηρεσίας και περατώνεται αυτός ο χρόνος με την αποχώρηση αυτών μετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας. Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαμβάνονται η εκτέλεση των εργασιών αποχιονισμού, αλατοδιανομής ή και των δύο. Δεν περιλαμβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζημίωση επιφυλακής. Σε περίπτωση μη απασχόλησης του μηχανήματος έργου δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται μόνο από το Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου Δήμου Κ. Νευροκοπίου,.

Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε είδους ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη και έντεχνη εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων δημοπράτησης. (Τιμή για 1 ώρα εργασίας εκσκαφέα - φορτωτή, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε  είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης)

Εκσκαφέας Φορτωτής με ιπποδύναμη του κινητήρα να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 70 ίππους (ΗΡ) .

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 40,00

ΑΡΘΡΟ 3: ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ

Υποχρεωτικά Παρελκόμενα Μηχανήματος

Αυτά που αναφέρονται στην τεχνική προδιαγραφή .

Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για τα παρακάτω: Την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος και του χειριστού του) για εκτέλεση αποχιονισμού στα Δημοτικά οδικά δίκτυα του Δήμου και Τοπικών Κοινοτήτων, Οικισμών), σύμφωνα με την συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή και θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από το Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου Δήμου Κ. Νευροκοπίου, ανάλογα με  τις υφιστάμενες ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και μέρα, αργίες, εξαιρέσιμες κ.λ.π., του Αναδόχου υποχρεουμένου να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών κ.λ.π.

Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του  χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτός που αρχίζει με την παρουσία των χειριστών μετά από εντολή της Υπηρεσίας (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις-ΕΜΥ, κλπ, εντολές της Πολιτικής Προστασίας κ.α) και περατώνεται αυτός ο χρόνος με την αποχώρηση αυτών μετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας. Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαμβάνονται η εκτέλεση των εργασιών αποχιονισμού, αλατοδιανομής ή και των δύο. Δεν περιλαμβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζημίωση επιφυλακής. Σε περίπτωση μη απασχόλησης του μηχανήματος έργου δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται μόνο από το Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου Δήμου Κ. Νευροκοπίου.

Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε είδους ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη και έντεχνη εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων δημοπράτησης. (Τιμή για 1 ώρα εργασίας φορτωτή λαστιχοφόρου, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία .

Φορτωτής Λαστιχοφόρος με ιπποδύναμη του κινητήρα να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 140 ίππους (ΗΡ).

ΕΥΡΩ	(Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 60,00

ΑΡΘΡΟ 4: ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)

Υποχρεωτικά Παρελκόμενα Μηχανήματος

Αυτά που αναφέρονται στην τεχνική προδιαγραφή .

Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για τα παρακάτω:

Την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος και του χειριστού του) για εκτέλεση αποχιονισμού, στα οδικά τμήματα που ορίζονται στα οδικά τμήματα που ορίζονται στα Δημοτικά οδικά του Δήμου και Τοπικών Κοινοτήτων, Οικισμών), σύμφωνα με την συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή και θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από το Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου Δήμου Κ. Νευροκοπίου ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και μέρα, αργίες, εξαιρέσιμες κ.λ.π., του Αναδόχου υποχρεουμένου να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών κ.λ.π.

Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτός που αρχίζει με την παρουσία των χειριστών μετά από εντολή της Υπηρεσίας και περατώνεται αυτός ο χρόνος με την αποχώρηση αυτών μετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας. Δεν περιλαμβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζημίωση επιφυλακής. Σε περίπτωση μη απασχόλησης του μηχανήματος έργου δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται μόνο από το Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου Δήμου Κ. Νευροκοπίου.

Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε είδους ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη και έντεχνη εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων δημοπράτησης.

(Τιμή για 1 ώρα εργασίας διαμορφωτή γαιών (γκρέιντερ), περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης)

Διαμορφωτής Γαιών (γκρέιντερ) με ιπποδύναμη του κινητήρα να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 100 ίππους (ΗΡ) .

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 55,00

ΑΡΘΡΟ 5: ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

Υποχρεωτικά  Παρελκόμενα  Οχήματος

Αυτά που αναφέρονται στην τεχνική προδιαγραφή .

Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για τα παρακάτω: Την εργασία (απασχόληση του οχήματος και του χειριστού του) για εκτέλεση αποχιονισμού στα Δημοτικά οδικά δίκτυα και στις Τοπικές Κοινότητες), σύμφωνα με την περίπτωση από το Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου Δήμου Κ. Νευροκοπίου, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και μέρα, αργίες, εξαιρέσιμες κ.λ.π., του Αναδόχου υποχρεουμένου να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών κ.λ.π.  Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτός που αρχίζει με την παρουσία των χειριστών μετά από εντολή της Υπηρεσίας και περατώνεται αυτός ο χρόνος με την αποχώρηση αυτών μετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας. Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαμβάνονται η εκτέλεση των εργασιών αποχιονισμού, αλατοδιανομής ή και των δύο.

Δεν περιλαμβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζημίωση επιφυλακής. Σε περίπτωση μη απασχόλησης του οχήματος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται μόνο από το Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου Δήμου Κ. Νευροκοπίου.

Στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε είδους ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη και έντεχνη εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων. (Τιμή για 1 ώρα εργασίας γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ), περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία).

Γεωργικός ελκυστήρας (Τρακτέρ)  με λεπίδα αποχιονισμού με ιπποδύναμη του κινητήρα να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 45 ίππους (ΗΡ) .

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡ (Αριθμητικά) : 35,00

Κ. Νευροκόπι, 01-10-2019

Ο Συντάξας                                                Θεωρήθηκε

Παπαστεργίου Γεώργιος                                Χαριζάνης Δημήτριος

Μηχανολόγος - Μηχανικός ΤΕ                      Τοπογράφος μηχανικός ΤΕ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α-α | Τοπική Κοινότητα | Περιγραφή μηχανήματος | Ώρες εργασίας | Τιμή | Αξία | ΦΠΑ | Αξία |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αχλαδιά | Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα | 27 | 65,00 | 1.750,00 | 420,00 | 2.170,00 |
|  |  | Εκσκαφέας φορτωτής JCB | 44 | 40,00 | 1.750,00 | 420,00 | 2.170,00 |
|  |  | Λαστιχοφόρος φορτωτής έως 120 ΗΡ | 29 | 60,00 | 1.750,00 | 420,00 | 2.170,00 |
|  |  | Ισοπεδωτής γαιών (γκρέϊντερ) | 32 | 55,00 | 1.750,00 | 420,00 | 2.170,00 |
|  |  | Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού ή Unimog | 50 | 35,00 | 1.750,00 | 420,00 | 2.170,00 |
| 2 | Βαθύτοπος | Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα | 65 | 65,00 | 4.200,00 | 1.008,00 | 5.208,00 |
|  |  | Εκσκαφέας φορτωτής άνω των 70 ΗΡ | 105 | 40,00 | 4.200,00 | 1.008,00 | 5.208,00 |
|  |  | Λαστιχοφόρος φορτωτής άνω των 140 ΗΡ | 70 | 60,00 | 4.200,00 | 1.008,00 | 5.208,00 |
|  |  | Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) άνω των 100 ΗΡ | 76 | 55,00 | 4.200,00 | 1.008,00 | 5.208,00 |
|  |  | Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού και ιπποδύναμη μεγαλύτερη ή ίση με 45 hp | 120 | 35,00 | 4.200,00 | 1.008,00 | 5.208,00 |
| 3 | Βώλακας | Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα | 108 | 65,00 | 7.000,00 | 1.680,00 | 8.680,00 |
|  |  | Εκσκαφέας φορτωτής άνω των 70 ΗΡ | 175 | 40,00 | 7.000,00 | 1.680,00 | 8.680,00 |
|  |  | Λαστιχοφόρος φορτωτής άνω των 140 ΗΡ | 117 | 60,00 | 7.000,00 | 1.680,00 | 8.680,00 |
|  |  | Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) άνω των 100 ΗΡ | 127 | 55,00 | 7.000,00 | 1.680,00 | 8.680,00 |
|  |  | Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού και ιπποδύναμη μεγαλύτερη ή ίση με 45 hp | 200 | 35,00 | 7.000,00 | 1.680,00 | 8.680,00 |
| 4 | Γρανίτης | Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα | 32 | 65,00 | 2.100,00 | 504,00 | 2.604,00 |
|  |  | Εκσκαφέας φορτωτής άνω των 70 ΗΡ | 53 | 40,00 | 2.100,00 | 504,00 | 2.604,00 |
|  |  | Λαστιχοφόρος φορτωτής άνω των 140 ΗΡ | 35 | 60,00 | 2.100,00 | 504,00 | 2.604,00 |
|  |  | Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) άνω των 100 ΗΡ | 38 | 55,00 | 2.100,00 | 504,00 | 2.604,00 |
|  |  | Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού και ιπποδύναμη μεγαλύτερη ή ίση με 45 hp | 60 | 35,00 | 2.100,00 | 504,00 | 2.604,00 |
| 5 | Δασωτό | Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα | 27 | 65,00 | 1.750,00 | 420,00 | 2.170,00 |
|  |  | Εκσκαφέας φορτωτής άνω των 70 ΗΡ | 44 | 40,00 | 1.750,00 | 420,00 | 2.170,00 |
|  |  | Λαστιχοφόρος φορτωτής άνω των 140 ΗΡ | 29 | 60,00 | 1.750,00 | 420,00 | 2.170,00 |
|  |  | Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) άνω των 100 ΗΡ | 32 | 55,00 | 1.750,00 | 420,00 | 2.170,00 |
|  |  | Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού και ιπποδύναμη μεγαλύτερη ή ίση με 45 hp | 50 | 35,00 | 1.750,00 | 420,00 | 2.170,00 |
| 6 | Εξοχή | Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα | 38 | 65,00 | 2.450,00 | 588,00 | 3.038,00 |
|  |  | Εκσκαφέας φορτωτής άνω των 70 ΗΡ | 61 | 40,00 | 2.450,00 | 588,00 | 3.038,00 |
|  |  | Λαστιχοφόρος φορτωτής άνω των 140 ΗΡ | 41 | 60,00 | 2.450,00 | 588,00 | 3.038,00 |
|  |  | Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) άνω των 100 ΗΡ | 45 | 55,00 | 2.450,00 | 588,00 | 3.038,00 |
|  |  | Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού και ιπποδύναμη μεγαλύτερη ή ίση με 45 hp | 70 | 35,00 | 2.450,00 | 588,00 | 3.038,00 |
| 7 | Κατάφυτο | Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα | 54 | 65,00 | 3.500,00 | 840,00 | 4.340,00 |
|  |  | Εκσκαφέας φορτωτής άνω των 70 ΗΡ | 88 | 40,00 | 3.500,00 | 840,00 | 4.340,00 |
|  |  | Λαστιχοφόρος φορτωτής άνω των 140 ΗΡ | 58 | 60,00 | 3.500,00 | 840,00 | 4.340,00 |
|  |  | Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) άνω των 100 ΗΡ | 64 | 55,00 | 3.500,00 | 840,00 | 4.340,00 |
|  |  | Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού και ιπποδύναμη μεγαλύτερη ή ίση με 45 hp | 100 | 35,00 | 3.500,00 | 840,00 | 4.340,00 |
| 8 | Κ. Βροντού | Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα | 65 | 65,00 | 4.200,00 | 1.008,00 | 5.208,00 |
|  |  | Εκσκαφέας φορτωτής άνω των 70 ΗΡ | 105 | 40,00 | 4.200,00 | 1.008,00 | 5.208,00 |
|  |  | Λαστιχοφόρος φορτωτής άνω των 140 ΗΡ | 70 | 60,00 | 4.200,00 | 1.008,00 | 5.208,00 |
|  |  | Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) άνω των 100 ΗΡ | 76 | 55,00 | 4.200,00 | 1.008,00 | 5.208,00 |
|  |  | Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού και ιπποδύναμη μεγαλύτερη ή ίση με 45 hp | 120 | 35,00 | 4.200,00 | 1.008,00 | 5.208,00 |
| 9 | Κ. Νευροκόπι | Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα | 118 | 65,00 | 7.700,00 | 1.848,00 | 9.548,00 |
|  |  | Εκσκαφέας φορτωτής άνω των 70 ΗΡ | 193 | 40,00 | 7.700,00 | 1.848,00 | 9.548,00 |
|  |  | Λαστιχοφόρος φορτωτής άνω των 140 ΗΡ | 128 | 60,00 | 7.700,00 | 1.848,00 | 9.548,00 |
|  |  | Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) άνω των 100 ΗΡ | 140 | 55,00 | 7.700,00 | 1.848,00 | 9.548,00 |
|  |  | Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού και ιπποδύναμη μεγαλύτερη ή ίση με 45 hp | 220 | 35,00 | 7.700,00 | 1.848,00 | 9.548,00 |
| 10 | Λευκόγεια | Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα | 65 | 65,00 | 4.200,00 | 1.008,00 | 5.208,00 |
|  |  | Εκσκαφέας φορτωτής άνω των 70 ΗΡ | 105 | 40,00 | 4.200,00 | 1.008,00 | 5.208,00 |
|  |  | Λαστιχοφόρος φορτωτής άνω των 140 ΗΡ | 70 | 60,00 | 4.200,00 | 1.008,00 | 5.208,00 |
|  |  | Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) άνω των 100 ΗΡ | 76 | 55,00 | 4.200,00 | 1.008,00 | 5.208,00 |
|  |  | Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού και ιπποδύναμη μεγαλύτερη ή ίση με 45 hp | 120 | 35,00 | 4.200,00 | 1.008,00 | 5.208,00 |
| 11 | Μικροκλεισούρα | Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα | 43 | 65,00 | 2.800,00 | 672,00 | 3.472,00 |
|  |  | Εκσκαφέας φορτωτής άνω των 70 ΗΡ | 70 | 40,00 | 2.800,00 | 672,00 | 3.472,00 |
|  |  | Λαστιχοφόρος φορτωτής άνω των 140 ΗΡ | 47 | 60,00 | 2.800,00 | 672,00 | 3.472,00 |
|  |  | Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) άνω των 100 ΗΡ | 51 | 55,00 | 2.800,00 | 672,00 | 3.472,00 |
|  |  | Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού και ιπποδύναμη μεγαλύτερη ή ίση με 45 hp | 80 | 35,00 | 2.800,00 | 672,00 | 3.472,00 |
| 12 | Μικρομηλιά | Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα | 27 | 65,00 | 1.750,00 | 420,00 | 2.170,00 |
|  |  | Εκσκαφέας φορτωτής άνω των 70 ΗΡ | 44 | 40,00 | 1.750,00 | 420,00 | 2.170,00 |
|  |  | Λαστιχοφόρος φορτωτής άνω των 140 ΗΡ | 29 | 60,00 | 1.750,00 | 420,00 | 2.170,00 |
|  |  | Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) άνω των 100 ΗΡ | 32 | 55,00 | 1.750,00 | 420,00 | 2.170,00 |
|  |  | Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού και ιπποδύναμη μεγαλύτερη ή ίση με 45 hp | 50 | 35,00 | 1.750,00 | 420,00 | 2.170,00 |
| 13 | Οχυρό | Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα | 65 | 65,00 | 4.200,00 | 1.008,00 | 5.208,00 |
|  |  | Εκσκαφέας φορτωτής άνω των 70 ΗΡ | 105 | 40,00 | 4.200,00 | 1.008,00 | 5.208,00 |
|  |  | Λαστιχοφόρος φορτωτής άνω των 140 ΗΡ | 70 | 60,00 | 4.200,00 | 1.008,00 | 5.208,00 |
|  |  | Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) άνω των 100 ΗΡ | 76 | 55,00 | 4.200,00 | 1.008,00 | 5.208,00 |
|  |  | Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού και ιπποδύναμη μεγαλύτερη ή ίση με 45 hp | 120 | 35,00 | 4.200,00 | 1.008,00 | 5.208,00 |
| 14 | Παγονέρι | Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα | 32 | 65,00 | 2.100,00 | 504,00 | 2.604,00 |
|  |  | Εκσκαφέας φορτωτής άνω των 70 ΗΡ | 53 | 40,00 | 2.100,00 | 504,00 | 2.604,00 |
|  |  | Λαστιχοφόρος φορτωτής άνω των 140 ΗΡ | 35 | 60,00 | 2.100,00 | 504,00 | 2.604,00 |
|  |  | Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) άνω των 100 ΗΡ | 38 | 55,00 | 2.100,00 | 504,00 | 2.604,00 |
|  |  | Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού και ιπποδύναμη μεγαλύτερη ή ίση με 45 hp | 60 | 35,00 | 2.100,00 | 504,00 | 2.604,00 |
| 15 | Περιθώρι | Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα | 81 | 65,00 | 5.250,00 | 1.260,00 | 6.510,00 |
|  |  | Εκσκαφέας φορτωτής άνω των 70 ΗΡ | 131 | 40,00 | 5.250,00 | 1.260,00 | 6.510,00 |
|  |  | Λαστιχοφόρος φορτωτής άνω των 140 ΗΡ | 88 | 60,00 | 5.250,00 | 1.260,00 | 6.510,00 |
|  |  | Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) άνω των 100 ΗΡ | 95 | 55,00 | 5.250,00 | 1.260,00 | 6.510,00 |
|  |  | Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού και ιπποδύναμη μεγαλύτερη ή ίση με 45 hp | 150 | 35,00 | 5.250,00 | 1.260,00 | 6.510,00 |
| 16 | Ποταμοί | Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα | 48 | 65,00 | 3.150,00 | 756,00 | 3.906,00 |
|  |  | Εκσκαφέας φορτωτής άνω των 70 ΗΡ | 79 | 40,00 | 3.150,00 | 756,00 | 3.906,00 |
|  |  | Λαστιχοφόρος φορτωτής άνω των 140 ΗΡ | 53 | 60,00 | 3.150,00 | 756,00 | 3.906,00 |
|  |  | Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) άνω των 100 ΗΡ | 57 | 55,00 | 3.150,00 | 756,00 | 3.906,00 |
|  |  | Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού και ιπποδύναμη μεγαλύτερη ή ίση με 45 hp | 90 | 35,00 | 3.150,00 | 756,00 | 3.906,00 |
| 17 | Χρυσοκέφαλος | Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα | 27 | 65,00 | 1.750,00 | 420,00 | 2.170,00 |
|  |  | Εκσκαφέας φορτωτής άνω των 70 ΗΡ | 44 | 40,00 | 1.750,00 | 420,00 | 2.170,00 |
|  |  | Λαστιχοφόρος φορτωτής άνω των 140 ΗΡ | 29 | 60,00 | 1.750,00 | 420,00 | 2.170,00 |
|  |  | Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) άνω των 100 ΗΡ | 32 | 55,00 | 1.750,00 | 420,00 | 2.170,00 |
|  |  | Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού και ιπποδύναμη μεγαλύτερη ή ίση με 45 hp | 50 | 35,00 | 1.750,00 | 420,00 | 2.170,00 |
|  |  |  | 1.710 |  | 59.850,00 | 14.364,00 | 74.214,00 |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΕΡΓΑΣΙΑ: «Αποχιονισμός οδικού δικτύου Δήμου Κ. Νευροκοπίου» Αρ. μελέτης 23/2019 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Προϋπολογισμός : 74.214,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24% |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Απαραίτητος εξοπλισμός:

Όλα τα μηχανήματα που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα θα πρέπει να έχουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για την νόμιμη κυκλοφορία και λειτουργία τους, τρίγωνο, κουβούκλιο χειριστού, περιστρεφόμενους φάρους κινδύνου, καλής κατάστασης μπαταρίες εκκίνησης, καλής κατάστασης ελαστικά, προβολείς εργασίας (εμπρός - πίσω), αντιολισθητικές αλυσίδες για όλους τους τροχούς και συρματόσχοινα ρυμούλκησης.

Η ισχύς των μηχανημάτων θα είναι σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα μηχανημάτων. Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος ανάδοχος καταθέσει προσφορά με μηχάνημα μεγαλύτερης ισχύος ή ικανότητας από αυτή που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη, γίνεται δεκτή η προσφορά του αρκεί να πληρούνται οι λοιπές προδιαγραφές και η τιμή της ωριαίας αποζημίωσης να είναι μικρότερη ή ίση με αυτή της παρούσας μελέτης.

1.   Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα

Να είναι μηχανήματα έργου (ΜΕ) χαρακτηρισμένα από την άδεια κυκλοφορίας τους ως εκχιονιστικά (λεπίδες) με μηχανήματα/εξαρτήματα διασποράς αλατιού (αλατιέρες).

Θα έχει εγκατεστημένη στο εμπρόσθιο τμήμα του λεπίδα αποχιονισμού, υδραυλικά συνδεόμενη και χειριζόμενη από την καμπίνα του χειριστού με δυνατότητα περιστροφής και λειτουργίας αριστερά και δεξιά, με ελάχιστο πλάτος 3 μέτρων και ελάχιστο ύψος από 0,60 έως 0,90 μέτρα. Η υπόψη λεπίδα θα φέρει όλες τις απαραίτητες διατάξεις απορρόφησης κραδασμών, θα είναι πλήρως συντηρημένη και σε άψογη κατάσταση λειτουργικότητας, θα πληροί όλους τους κανόνες ασφαλείας για τον καθαρισμό των δρόμων, θα φέρει στο οπίσθιο τμήμα επί της καρότσας προσαρμοσμένο αλατοδιανομέα χωρητικότητας τουλάχιστον 1m3  με δυνατότητα ρύθμισης του πλάτους διασποράς και της ποσότητας του αλατιού.

Εάν κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ' αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την άδεια μηχανήματος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται στην άδεια.(π.χ  χωρητικότητα αλατιέρας, μήκος -ύψος λεπίδας κλπ). Για την εξόφληση των τελών χρήσης περιόδου 2017-2018 θα πρέπει να υποβληθεί το αντίστοιχο παραστατικό πληρωμής.

Αν τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά διατίθενται και από άλλο όχημα (τρακτέρ ή Unimog) χωρίς να διαθέτει άδεια μηχανήματος έργου, τότε αυτό θα χαρακτηριστεί ως μηχάνημα έργου και θα συμπεριληφθεί στην κατηγορία 1 .Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα

2.  Εκσκαφέας φορτωτής (JCB)

Το μηχάνημα θα πρέπει είναι χαρακτηρισμένο ως Εκσκαφέας - Φορτωτής (JCB) στην άδεια  Μηχανήματος Έργου με ιπποδύναμη  του κινητήρα  του μηχανήματος μεγαλύτερη ή ίση με 70 ίππους (ΗΡ).

Το έτος κατασκευής του μηχανήματος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 1980.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του μηχανήματος. Εάν κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ' αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την άδεια μηχανήματος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται στην άδεια. Για την εξόφληση των τελών χρήσης θα πρέπει να υποβληθεί το αντίστοιχο παραστατικό πληρωμής.

3.  Λαστιχοφόρος φορτωτής

Το μηχάνημα θα πρέπει είναι χαρακτηρισμένο ως Φορτωτής - Εκσκαφέας στην άδεια Μηχανήματος Έργου με ιπποδύναμη του κινητήρα του μηχανήματος μεγαλύτερη ή ίση με 140 ίππους (ΗΡ).

Το έτος κατασκευής του μηχανήματος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 1980.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του μηχανήματος. Εάν κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ' αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την άδεια μηχανήματος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται στην άδεια. Για την εξόφληση των τελών χρήσης θα πρέπει να υποβληθεί το αντίστοιχο παραστατικό πληρωμής.

4.  Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ)

Το μηχάνημα θα πρέπει να είναι χαρακτηρισμένο ως Διαμορφωτής Γαιών στην άδεια Μηχανήματος Έργου και ιπποδύναμη κινητήρα μεγαλύτερη ή ίση με 100 ίππους (ΗΡ).

Το Μ.Ε θα πρέπει να είναι κατασκευής έτους 1980 ή νεότερο με εξοφλημένα τέλη χρήσης περιόδου 2017.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του μηχανήματος. Εάν κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ' αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την άδεια μηχανήματος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται στην άδεια. Για την εξόφληση των τελών χρήσης θα πρέπει να υποβληθεί το αντίστοιχο παραστατικό πληρωμής.

5.  Γεωργικός Ελκυστήρας ( Τρακτέρ ) με λεπίδα αποχιονισμού

Το μηχάνημα να είναι χαρακτηρισμένο ως Ελκυστήρας στην άδεια κυκλοφορίας.

Η ιπποδύναμη του κινητήρα του μηχανήματος να  είναι μεγαλύτερη  ή ίση  με 45 ίππους (ΗΡ).

Έτος κατασκευής ελκυστήρα μεγαλύτερο ή ίσο του 1985.

Να είναι διαξονικοί χωρίς καρότσα, με δύο κινητήριους άξονες.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του μηχανήματος. Εάν κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ ΄αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την άδεια μηχανήματος τεχνική έκθεση – περιγραφή από Μηχανολόγο  – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην άδεια. για την εξόφληση των τελών χρήσης θα πρέπει να υποβληθούν τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής.

Κ. Νευροκόπι, 01-10-2019

Ο Συντάξας                                                Θεωρήθηκε

Παπαστεργίου Γεώργιος                                Χαριζάνης Δημήτριος

Μηχανολόγος - Μηχανικός ΤΕ                      Τοπογράφος μηχανικός ΤΕ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΕΡΓΑΣΙΑ: «Αποχιονισμός οδικού δικτύου Δήμου Κ. Νευροκοπίου» Αρ. μελέτης 23/2019 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Προϋπολογισμός : 74.214,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24% |
| --- | --- |

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος θα προμηθεύσει στις αλατιέρες το απαιτούμενο αλάτι.

• Στην ωριαία τιμή μισθώματος του μηχανήματος, Γεωργικού ελκυστήρα (Τρακτέρ) θα περιλαμβάνονται και θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη κάθε δαπάνη κίνησης και καλής λειτουργίας του, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών συντήρησης, επισκευής, προμήθειας ανταλλακτικών, καυσίμων, καθώς και κάθε σχετικό έξοδο του μηχανήματος και του χειριστού.

• Εάν το μηχάνημα, τρακτέρ ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ο ανάδοχος υποχρεούται στην αυθημερόν αποκατάστασή και στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή πρέπει να αντικαταστήσει το χαλασμένο μηχάνημα με άλλο που να λειτουργεί με τους ίδιους όρους. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία θα προβεί στην λύση της Σύμβασης μονομερώς.

• Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προσφέρει άμεσα τις υπηρεσίες του στη περιοχή / Τοπική Κοινότητα ή οικισμό που επιβάλλουν οι ανάγκες του αποχιονισμού και εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία.

• Στην περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη αποχιονισμού μόνο κάποιας περιοχής  του Δήμου και εφ’ όσον έχουν προσφέρει  την ίδια τιμή ωριαίας μίσθωσης, θα κληθεί για την εκτέλεση της εργασίας ο υποψήφιος με έδρα την πλησιέστερη της πληγείσας περιοχής .

• Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να έχει το μηχάνημα με το χειριστή ή οδηγό όλη τη διάρκεια της σύμβασης του σε θέση επιφυλακής με τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά κλπ και σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.

• Κατά την διάρκεια των εργασιών αποχιονισμού, οι χειριστές των προσφερόμενων μηχανημάτων θα πρέπει να έχουν κινητό τηλέφωνο το οποίο θα είναι σε λειτουργία σε 24ωρη βάση, ώστε οι επικοινωνίες με το κέντρο συντονισμού για τον αποχιονισμό του Δήμου να είναι άμεσες.

• Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη εργασιών και αμέσως μετά το πέρας αυτών να ενημερώνει το αρμόδιο γραφείο πολιτικής προστασίας .

• Αν κατά την διάρκεια των εργασιών αποχιονισμού διαπιστωθεί από την υπηρεσία ότι δεν τηρούνται οι όροι της σύμβασης (π.χ. τεχνικά χαρακτηριστικά μηχανήματος, τυπικά προσόντα χειριστή), ο Δήμος θα λύσει άμεσα τη σύμβαση.

• Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για κάθε ατύχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας η ζημιά του μηχανήματος ή αυτοκινήτου στον ιδιόκτητη ή σε τρίτους.

Όλα τα μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια και ασφαλιστήριο συμβόλαιο ( ειδικότερα να περιλαμβάνει κάλυψη για σωματικές βλάβες προς τρίτους και υλικές ζημιές προς τρίτους και επιπλέον πρόσθετη κάλυψη ως εργαλείου μηχανήματος έργου για σωματικές βλάβες προς τρίτους και υλικές ζημιές προς τρίτους) καθώς και το δελτίο τεχνικού ελέγχου.

Κ. Νευροκόπι, 01-10-2019

Ο Συντάξας                                                Θεωρήθηκε

Παπαστεργίου Γεώργιος                                Χαριζάνης Δημήτριος

Μηχανολόγος - Μηχανικός ΤΕ                      Τοπογράφος μηχανικός ΤΕ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΕΡΓΑΣΙΑ: «Αποχιονισμός οδικού δικτύου Δήμου Κ. Νευροκοπίου» Αρ. μελέτης 23/2019 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Προϋπολογισμός : 74.214,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24% |
| --- | --- |

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των γενικών και ειδικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εργασία της επικεφαλίδας, σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου - Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κ. Νευροκοπίου είναι η αρμόδια Υπηρεσία τις εργασίες αποχιονισμού.

ΑΡΘΡΟ  1°  : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αντικείμενο της εργασίας είναι η εκτέλεση εργασιών Αποχιονισμού του Οδικού Δικτύου του Δήμου Κ. Νευροκοπίου. Η χρονική διάρκεια της εργασίας θα αρχίσει από την υπογραφή της σύμβασης με λήξη αποχιονισμού που εκτιμάται έως την 30 Απριλίου 2020. Η συγκεκριμένη εργασία φέρει αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την ταξινόμηση CPV : 90620000-9 (=Υπηρεσίες εκχιονισμού).

ΑΡΘΡΟ  2°  : ΕΛΕΓΧΟΣ & ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ισχύουν τα ακόλουθα για την κατάθεση των αδειών των μηχανημάτων:

- Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου - Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κ. Νευροκοπίου είναι αποκλειστικά υπεύθυνη να ελέγχει όλα τα μηχανήματα που της διατίθενται με την παρούσα εργασία .

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην Υπηρεσία όλες τις άδειες κυκλοφορίας των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στην παραπάνω εργασία και λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση.

- Επιτρέπεται και επιβάλλεται η άμεση αντικατάσταση μηχανήματος του έργου εξαιτίας βλάβης ή άλλου κωλύματος και η προσκόμιση της άδειας του νέου.

ΑΡΘΡΟ  3°  : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

H συνολική προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας, εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έως την 30 Απριλίου 2020. Θα έχει προηγηθεί η υπογραφή της σύμβασης, η ημερομηνία της οποίας θα ορισθεί από την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ  4°  : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

Η δαπάνη για την παραπάνω εργασία για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου του Δήμου Κ. Νευροκοπίου ανέρχεται στο ποσό των 74.214,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει στους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού του έτους 2019 (Κ.Α. 30/7333.01) και έτους 2020 (Κ.Α. 30/7333.01). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν χιονοπτώσεις για την χειμερινή περίοδο 2019-2020 ή δεν είναι έντονες και δεν χρησιμοποιηθεί ολόκληρο ή μέρος από το ανωτέρω ποσό, θα μεταφερθεί για το οικονομικό έτος 2020 ή και σε επόμενο. Απαγορεύεται η υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης των εργασιών, όπως αυτή διαμορφώνεται με την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση που οι οριζόμενες από τον πίνακα εργασιών της Υπηρεσίας εργασίες δεν είναι δυνατό να εκτελεσθούν μέσα στα πλαίσια της εγκεκριμένης δαπάνης, ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την εκτέλεση να αναφέρει το γεγονός στην Υπηρεσία για παροχή σχετικών οδηγιών. Απαγορεύεται η πληρωμή μη δόκιμων εργασιών. Λόγω της ειδικής φύσεως των εργασιών δεν προβλέπεται πληρωμή δαπάνης για αναθεώρηση τιμών.

ΑΡΘΡΟ  5°  : ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Λόγω της ειδικής φύσεως των εργασιών δεν ορίζεται χρόνος εγγύησης.

ΑΡΘΡΟ  6°  : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά το τέλος της καλής εκτέλεσης των εργασιών αποχιονισμού μετά την προσκόμιση του τιμολογίου και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου από την Υπηρεσία. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει : Το κατά νόμο προβλεπόμενο πρωτότυπο παραστατικό, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν.

Η πιστοποίηση των εργασιών αποχιονισμού ενεργείται από την Υπηρεσία .

Για τις ποσότητες εργασιών θα χορηγείται βεβαίωση από τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων ή τον Αντιδήμαρχο όπου εκτελέστηκαν οι εργασίες αποχιονισμού.

ΑΡΘΡΟ     7°:

ΒΛΑΒΕΣ   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ   ΡΗΤΡΕΣ   -   ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- Εάν λόγω βλάβης ή συντηρήσεως και μόνον απουσιάσει μηχάνημα, οφείλει ο Ανάδοχος να αντικαταστήσει άμεσα αυτό με άλλο αντίστοιχο μηχάνημα.

- Κατά την διάρκεια των εργασιών αποχιονισμού και στη περίπτωση ακινητοποίησης οποιουδήποτε αποχιονιστικού μηχανήματος λόγω βλάβης, δεν θα καταβάλλεται αποζημίωση και ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη βλάβη άμεσα (σε εύλογο μικρό χρονικό διάστημα) διαφορετικά να αντικαταστήσει αυτό με άλλο αντίστοιχο μηχάνημα σε πλήρη λειτουργία (ανάλογες προδιαγραφές).

ΑΡΘΡΟ  8°  : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος για τις εργασίες αποχιονισμού υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας για την κίνηση των μηχανημάτων του. Ο Ανάδοχος για τις εργασίες αποχιονισμού υποχρεούται να ορίσει  έναν συντονιστή - βοηθό, προς τον οποίο θα απευθύνονται όλες οι σχετικές, με την εργασία εντολές της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να  κοινοποιήσει πλήρη στοιχεία του συντονιστή - βοηθού του στην Υπηρεσία (αριθμούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου).

Τα μηχανήματα που θα μισθωθούν θα επιχειρήσουν στις περιοχές που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία όταν απαιτηθεί μέσα στο διάστημα της μίσθωσης και εφ’ όσον απαιτείται περιλαμβανομένων και των Κυριακών, αργιών, ημιαργιών κ.λ.π.

Οι χειριστές των μηχανημάτων, θα πρέπει να βρίσκονται στο σημείο που θα υποδειχθεί το αργότερο μέσα σε μία (1) ώρα από την σχετική εντολή της Υπηρεσίας .

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι χειριστές των μηχανημάτων θα πρέπει να κατέχουν κινητό τηλέφωνα σε 24ωρη λειτουργία, οι αριθμοί των οποίων θα γνωστοποιηθούν στην Υπηρεσία, έγκαιρα, με μέριμνα του Αναδόχου. Οι χειριστές υποχρεούνται να απαντούν στις κλήσεις της Υπηρεσίας και να συνεργάζονται με τους αρμοδίους υπόψη εργασίας υπαλλήλους του τμήματος πολιτικής προστασίας καθώς και τους αντιδημάρχους και προέδρους των τοπικών Κοινοτήτων, δίνοντας σε κάθε περίπτωση ακριβείς πληροφορίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και την κατάσταση των οδικών τμημάτων. Αν διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα συνεργασίας ή παροχή ανακριβών ή ψευδών στοιχείων και πληροφοριών, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την άμεση αντικατάσταση του χειριστή, θέτοντας μέχρι την υλοποίηση της το αντίστοιχο μηχάνημα σε αργία και κάθε άλλου υπαλλήλου του Αναδόχου απασχολουμένου στην εν λόγω εργασίας για σχετικούς με τους προαναφερθέντες λόγους.

Επιπροσθέτως, οι χειριστές των οχημάτων θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους σχετική εγκεκριμένη άδεια χειριστού.

Αδυναμία Αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του: Σε περίπτωση που διαπιστωθεί  γενικότερη  αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, με ευθύνη του σε βαθμό που να δημιουργείται λειτουργικό πρόβλημα στο πρόγραμμα αποχιονισμού, θα εφαρμόζονται σε βάρος του οι σχετικές με την έκπτωση διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ   9°  :  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΟΥ  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η  ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ

9.1   Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση κάθε αστυνομικής διάταξης ή άλλης διάταξης που αφορά την εκτέλεση παρόμοιας φύσης εργασιών και οφείλει να συμμορφώνεται με κάθε διάταξη του εργατικού νόμου.

9.2   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση των εργασιών από την Υπηρεσία ή από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβασή τους. Αντίθετα να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτελέσεως των εργασιών, ώστε να μην παρεμβάλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους.

9.3  Υποχρεούται όπως καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης να επιτρέπει και να διευκολύνει την εκτέλεση από την Υπηρεσία ή με άλλη Εργολαβία οποιονδήποτε εργασιών μη περιλαμβανομένων στη προκειμένη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ  10°  : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ

Κατά την διάρκεια των εργασιών καθώς και μετά την αποπεράτωση του εργασιών πριν από την παραλαβή, ο ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει από το χώρο των εργασιών κάθε φύσης άχρηστα υλικά που προέρχονται από εργασίες που εκτελέστηκαν από αυτόν και να προβεί στο πλήρη καθαρισμό του χώρου των εργασιών χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του.

ΑΡΘΡΟ  11°  : ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, Ο.Κ.Ω. κ.λ.π.

Γενικά κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να ληφθούν από τον Ανάδοχο όλα τα αναγκαία μέτρα με δικές του δαπάνες για την αποφυγή οποιωνδήποτε ζημιών στα στοιχεία της οδού όπως τάπητας κυκλοφορίας, αρμοί γεφυρών - αρμοκάλυπτρα, πινακίδες, στηθαία ασφαλείας, εγκαταστάσεις ΟΚΩ και στις παρακείμενες ιδιωτικές κατασκευές κλπ., για τα οποία ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.

Γενικά οποιαδήποτε ζημιά η οποία οφείλεται σε αμέλεια του Αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί αυτός τις εργασίες ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού του προσωπικού, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ολόκληρη την δαπάνη επανορθώσεως της ζημιάς.

ΑΡΘΡΟ  12°  : ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ

Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα ή ζημία συμβεί, οφειλόμενο σε αμέλεια ή μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας από τον ίδιο είτε από τους εργαζομένους που απασχολεί στην παραπάνω εργασία. Ακόμη ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων και την παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ή άλλου ατυχήματος ή ζημίας στον τόπο εκτέλεσης του έργου ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες.

ΑΡΘΡΟ  13°  : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση των δυσχερειών στην περιοχή που θα γίνει ο αποχιονισμός και είναι απόλυτα ενήμερος των συνθηκών εκτέλεσης αυτού από κάθε πλευρά, όπως και των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωριστεί καμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση, κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι έχει μελετήσει, με το σκοπό να συμμορφωθεί, τα συμβατικά στοιχεία που συνιστούν, μαζί με αυτή την Ε.Σ.Υ., την βάση της προσφοράς του και σύμφωνα τα οποία θα εκτελέσει τις εργασίες.

Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση με την εργασία.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν του χώρους που αφορούν το αντικείμενο του έργου για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας.

Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των ειδικών συνθηκών του έργου. Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί υποστηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών για περιπτώσεις προβλημάτων η αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί.

Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας της διαδικασίας.

Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών αμείβεται και  ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο ι οδηγοί θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελματική άδεια οδηγήσεως.

Τα μηχανήματα θα είναι εφοδιασμένα με τις ειδικές προβλεπόμενες άδειες και θα είναι κατάλληλα για την εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με τον ισχύοντα ΚΟ Κ και τις υγειονομικές διατάξεις. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου ως προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει να συμμορφώνεται

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφάλειας επί ατυχημάτων αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη, που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση της εργασίας.

Στις δαπάνες του  αναδόχου περιλαμβάνονται:

• Οι δαπάνες συμμετοχής των δημοσιεύσεων και κάθε σχετική δαπάνη για την σύναψης της σύμβασης.

• Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης  του προσωπικού του αναδόχου.

• Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία του εξοπλισμού (καύσιμα κ.λ.π.).

• Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης και κάθε φύσης αποζημίωση προς τρίτους, κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγυητικών επιστολών, και λοιπές κάθε φύσης επιβαρύνσεις.

Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα  για τις  ζημιές προς τρίτους τις  οποίες θα προξενήσει κατά τις εργασίες του με την υπαιτιότητα του.

Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' όψη ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν :

- την διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού.

- το τακτικό service και συντήρηση του απασχολούμενου εξοπλισμού για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του,

-  την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές των οδηγών, χειριστών και βοηθητικού προσωπικού) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του.

- τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού (καύσιμα, λιπαντικά,

λάστιχα, συντήρηση, κλπ).

- την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και φάροι οχημάτων (ΚΤΕΟ, ΚΕΚ, τέλη κυκλοφορίας,τέλη χρήσης κλπ).

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προσφέρει άμεσα τις υπηρεσίες του στη περιοχή/Τοπική Κοινότητα ή οικισμό που επιβάλλουν οι ανάγκες του αποχιονισμού και εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία.  Στην περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη αποχιονισμού μόνο κάποιας περιοχής του Δήμου θα καλεστεί για την εκτέλεση της εργασίας ο υποψήφιος με έδρα την πλησιέστερη της πληγείσας περιοχής, και εφ’ όσον έχουν προσφέρει την ίδια τιμή ωριαίας μίσθωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | Περιγραφή | Τύπος Μάρκα Μοντέλο | Αριθμός Κυκλοφορίας | Ιπποδύναμη (άλλα χαρ/κα) | Συμμετοχή | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα |  |  |  |  |  |
| 2 | Εκσκαφέας φορτωτής JCB |  |  |  |  |  |
| 3 | Λαστιχοφόρος φορτωτής έως 120 ΗΡ |  |  |  |  |  |
| 4 | Ισοπεδωτής γαιών (γκρέϊντερ) |  |  |  |  |  |
| 5 | Τρακτέρ με λεπίδα αποχιονισμού ή Unimog |  |  |  |  |  |

Ο ενδιαφερόμενος επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένο πίνακα με την παραπάνω μορφή, που θα αποτελεί τον πίνακα περιγραφής τεχνικής προσφοράς, για τα είδη των μηχανημάτων έργου ή γεωργικών ελκυστήρων για τα οποία συμμετέχει στον αποχιονισμό. (Όπου συμμετέχει θα συμπληρώνει τη λέξη ΝΑΙ, όπου δεν συμμετέχει θα συμπληρώνει τη λέξη ΟΧΙ).

Κ. Νευροκόπι, 01-10-2019

Ο Συντάξας                                                Θεωρήθηκε

Παπαστεργίου Γεώργιος                                Χαριζάνης Δημήτριος

Μηχανολόγος - Μηχανικός ΤΕ                      Τοπογράφος μηχανικός ΤΕ